**Terminplanung:**

Nach Angaben der IHK ist das Projekt im Zeitraum vom 17.09.2019 bis 02.10.2019 durchzuführen. In diesem Zeitraum wird Dienstags am Berufskolleg-Technik und Mittwochs am Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung gearbeitet.

| Phase | Datum |
| --- | --- |
| Konzeption und Analyse | 17.09.2019 |
| Durchführung | 18.09.2019 - 25.09.2019 |
| Testing | 01.10.2019 |
| Nacharbeit | 02.10.2019 |
| Abschluss | 02.10.2019 |

Am vorletzten Tag wird das ganze System auf Nutzerführung, Handhabbarkeit und Funktionalität geprüft. Der Folgetag wird dafür benutzt um Fehler zu beheben und das Projekt abschließend zu dokumentieren. Darüberhinaus werden 3 RFID Chips mit unterschiedlichen Programmabläufen beschrieben um diese am Präsentationstermin zu vorzustellen.