Oberstufenprojekt Herbst 2019
Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung
Dokumentation zur Projektarbeit

RFID Profil-Authentifizierung
für kabellose und automatisierte Steuerungen externe Endgeräte

Projektzeitraum 17.September 2019 bis 02.Oktober 2019

Prüfungsbewerber:
Dierk Zehe, Max Tietz, Daniel Beck, Justin Krause

# Abkürzungsverzeichnis

RFID	radio-frequency identification
WLAN	Wireless Local Area Network
KNX	KNX Bus (Feldbus)
IoT	Internet of Things
LON	Local Operating Network
# Begriffserklärung

Proof of Concept	bezeichnet das Prüfen eines Konzeptes bzw. eines Projektes sowie auch die Möglichkeit ob ein Großprojekt durchführbar ist oder nicht.

# 1. Einleitung
Dir Folgende Projektdokumentation beschreibt den Ablauf unseres IHK-Abschlussprojektes, welches wir im Rahmen unserer Ausbildung als Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung durchgeführt haben. Die Bearbeitung der Projekte findet an den Standorten Berufskolleg Technik und Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung in Siegen statt. Der von der IHK genehmigte und von Daniel Becks Ausbilder unterschriebene Projektantrag befindet sich im Anhang (A1 Projektantrag). Zudem ist im Anhang die Eidesstattliche Erklärung zu finden (A2 Eidesstattliche Erklärung des Prüflings), welche bestätigt, dass dieses Projekt selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt wurde.

## 1.2 Projektziel

Ziel des Projektes „RFID Profil-Authentifizierung für kabellose und automatisierte Steuerungen externe Endgeräte“ und damit auch Wunsch des Auftraggebers ist es, ein Proof of Concept für den kleine Geldbeutel zu erstellen. Mittels eines kostengünstigen Einchipcomputers und einer RFID Leseeinheiten soll ein Paket geschnürt werden, welches die Marktlücke zwischen Highend Hausautomatisierern wie Gira entgegenstellt und eine einfache Erweiterbarkeit über WLAN und Bluetooth, so wie selbst erweiterbaren Schnittstellen (KNX, ModBUS, IoT oder LON) ermöglicht. RFID Profil-Authentifizierung soll für den Endvxerbraucher mittels einer Oberfläche bedienbar sein und aus dem Hauseigenen WLAN überall erreichbar sein.
## 1.3 Projektbegründung
Aktuell ist es nicht möglich mit einem schmalen Geldbeutel die Vorzüge von SmartHome zu genießen. Es muss entweder tief in die Tasche gegriffen werden oder alles manuell bedient werden. Aus diesen Gründen möchte die radio frequency AG die Marktlücke zwischen High End Hausautomatisieren und einer Eigenen Entwicklung schließen.
## 1.4 Projektabgrenzung
Es werden mit einem RFID Chip lediglich Anwendungen auf einem anderen Endgerät angesteuert welche eine Aktion ausführen sollen.

## 1.5 Projektumfeld
Die Projektdurchführung findet in den Räumlichkeiten der Schulen Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung und Berufskolleg Technik statt. Diese stellen uns einen Internetzugang zu Verfügung, wobei Hard und Software eigenständig organisiert werden müsste.
## 1.6 Projektschnittstellen
Als Schnittstelle verwenden wir die sogenannte SPI Schnittstelle (Bild im Anhang A10 Schnittstelle) Da dies die kostengünstigste Variante für die Projektanforderung war. Genehmigt und Präsentiert wird das Projekt bei der radio frequency AG, ein Kleinunternehmen mit rund 20 Mitarbeitern. Anwender des Produkt werden die Mitarbeiter der radio frequency AG sein.

# 2. Projektplanung
Im folgenden Kapitel wird die zur Verfügungen stehende Zeit sowie die vorhandenen Ressourcen geplant.
## 2.1 Projektphasen
Vor der Umsetzung des Projektes, muss ein Projektplan erstellt werden. Dieser wird in der unten dargestellten Tabelle dargestellt. Es wird im Projektdurchlauf in Hauptphasen unterschieden und die Dauer in Stunden aufgelistet.
## 2.2 Ressourcenplanung
Für die Erstellung des Projektes werden 4 Rechner ( 2x EliteBook 8440p, Lenovo G70, MacBook 2017 Pro), ein Raspberry Pi 3 sowie ein Internetzugang benötigt.
## 2.3 Entwicklungsprozesse
Die Entwicklung erfolgte nach den Methoden der agilen Softwareentwicklung
2.4 Zeitplanung
Nach Angaben der IHK ist das Projekt im Zeitraum vom 17.09.2019 bis 02.10.2019 durchzuführen. In diesem Zeitraum wird Dienstags am Berufskolleg-Technik und Mittwochs am Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung gearbeitet.

Phase	Datum
Konzeption und Analyse	17.09.2019
Durchführung	18.09.2019 - 25.09.2019
Testing	01.10.2019
Nacharbeit	02.10.2019
Abschluss	02.10.2019

Am vorletzten Tag wird das ganze System auf Nutzerführung, Handhabbarkeit und Funktionalität geprüft. Der Folgetag wird dafür benutzt um Fehler zu beheben und das Projekt abschließend zu dokumentieren. Darüberhinaus werden 3 RFID Chips mit unterschiedlichen Programmabläufen beschrieben um diese am Präsentationstermin zu vorzustellen.

2.5 Personalplanung
Insgesamt haben an diesem Projekt 4 Personen gearbeitet wobei Daniel Beck als Projektleiter fungierte. Weitere Mitarbeiter waren Max Tietz, Dierk Zehe und Justin Krause. Eine Ausführliche Übersicht über die Personalkosten können im Anhang (A 11 Personalkosten) eingesehen werden.

## 2.6 Abweichungen vom Projektantrag
Es wurde zusätzlich noch eine Web Oberfläche zur Verwaltung der Benutzer und des Chips erstellt.
Gründe für diese Abweichungen ist da Benutzer über ein Webinterface Plattformunabhängig sind.
Im Folge dessen wurde eine Benutzerdokumentation erstellt welche im Anhang (A12 Benutzerdokumentation ) zu finden ist. Außerdem wird wegen der Räumlichen Bedingungen ein Externes Display mit HDMI Port benötigt.

# 3. Analysephase

## 3.1 Ist-Analyse

3.2 Nutzwertanalyse
Mittels der folgenden Matrix soll die Entscheidungsfindung für den zu nutzenden Rechenprozessor getroffen werden. Die Kriterien ergeben sich aus den für unser Projekt entscheidenden Faktoren und der Möglichkeit der langfristigen Erweiterbarkeit.

		Arduino			Raspberry Pi
Kriterien	Faktor	Bewertung	Punkte	Gesamtpunkte	Bewertung	Punkte	Gesamtpunkte
Kosten	10	30 €	10	100	33 €	9	90
USB-Anschluss	4	1 nur Input	5	20	2 I/O	10	40
HDMI-Anschluss	4	/	0	0	1	10	40
Arbeitsspeicher	3	0.002MB	5	15	512MB	10	30
Netzwerkanschluss	4	/	0	0	Ja	10	40
Betriebssystem	3	Arduino	5	15	Scratch	10	30
CPU	5	16 MHz	3	15	700 MHz	8	40
Speicher	5	32KB	1	5	SD-Karten Slot	10	50
Summe				170			360

Aufgrund der Auswertung der Matrix wird für das Projekt ein Raspberry Pi genutzt. Dieser hat den primären Vorteil das dieser über deutlich mehr Anschlüsse verfügt als der Arduino. Darüber hinaus ist dieser aufgrund des höheren Arbeitsspeichers und der CPU Taktrate deutlich schneller. Wenn man abschließend den Preis betrachtet liegt dieser nicht weit hinter dem günstigeren Arduino und da es sich um ein Proof of Concept handelt ist dieser noch im Rahmen.

## 3.3 Wirtschaftlichkeitsanalyse
Durch eine Betrachtung der Projektkosten soll in diesem Kapitel untersucht werden, ob das Projekt auch wirtschaftlich gerechtfertigt ist.
### 3.3.1 Make or Buy-Entscheidung
Nachdem geklärt ist, dass es sich in diesem Projekt um einen Kundenauftrag handelt, ist aufgrund dessen eine „Make or Buy Entscheidung“ und das Überdenken des Konzeptes nicht möglich. Die Vorgaben der Kunden sind klar definiert und sollen dessen gegenüber einer Bezahlung der Leistung realisiert werden.
### 3.3.2 Projektkosten

In der Folgenden Darstellung werden die durch das Projekt entstandenen Projektkosten aufgeführt und kalkuliert. Die Kalkulation ist in der unten Dargestellten Tabelle visualisiert. Es werden alle Hard- und Softwarekomponenten sowie das Personal für die Realisierung des Projektes aufgelistet. Die Kalkulation der Personalkosten wird Aufgrund der nicht erlaubten Veröffentlichung mit Stundensätzen durchgeführt, die von der Personalabteilung vorgegeben sind. Der Preis für vollwertige Mitarbeiter liegt bei 50€. Der Stundensatz der Ressourcennutzung liegt pauschal bei einer Höhe von 40€. Außerdem wird jährlich Kosten in Höhe von 190€ für die Wartung und den Betrieb eingeplant.
Tabelle 1: Projektkosten
Vorgang	Mitarbeiter	Zeit	Personalkosten	Ressourcenbetrag	Gesamt
Entwicklung
Fachgespräch
Code-Review
Abnahme

### 3.3.3 Amortisationsdauer
Im folgenden Abschnitt wird ermittel, ab wann sich das Projekt amortisiert hat. Dieser Wert dient der Beurteilung, ob und wann die Entwicklung des Projektes wirtschaftlich Sinn macht. Das Proof of Concept wird einmalig für 3000 € verkauft. Dadurch amortisiert sich das Projekt direkt bei dem Verkauf des Konzeptes.
# 4 Entwurfsphase

## 4.1 Datenmodell

4.2 Zielplattform
Das Projekt ist Plattform unabhängig gestaltet da Sprachen wie Python und JavaScript verwendet wurden welche auf allen Plattformen laufen.
4.2 Architekturdesign
Framework Bootstrap: Bootstrap ist ein Open-Source-Toolkit für die Entwicklung mit HTML, CSS und JS. Prototyping Ihrer Ideen oder Erstellung Ihrer gesamten App mit unseren Sass-Variablen und -Mixins, einem reaktionsschnellen Gridsystem, umfangreichen vorgefertigten Komponenten und leistungsstarken Plugins auf Basis von jQuery. (getbootstrap.com, 2019)

# 5. Entwicklungsphase

## 5.1 Implementierung der Benutzeroberfläche
Vor der Erstellung der Oberfläche wurden Mokups designet welche im Anhang (A 11 Mokups) zu finden sind. Anhand dieser Mokups wurde die Oberfläche entworfen welche ebenfalls im Anhang ( A12 Benutzeroberfläche) zu finden ist.

## 5.2 Müssen uns noch was ausdenken!!!!!

## 5.3 Datenbeschaffung

## 5.4 Einrichtung des Raspberry Pi

## 5.5 Datenbanktabellen anlegen

## 5.6 Verwenden Ressourcen

## 5.7 ??????

# 6. Testphase

# 7. Installation und Einrichtung

# 8. Dokumentation

Die Dokumentation wurde zum einen innerhalb des Codes mittels Kommentaren realisiert und zum andern wurde diese Projektdokumentation erstellt.

# 9. Fazit

## 9.1 Soll-Ist-Vergleich

9.2 Lessons Learned
Zeitmanagement
Node.Js
Microsoft Bot Framework
Microsoft Azure
## 9.2 Rückblick

## 9.3 Ausblick
In der Zukunft soll das Projekt noch um eine

10. Literaturverzeichnis
Bootstrap 2019. getbootstrap.com [Online]
Available at: getbootstrap.com
[Accessed 18.09.2019].

Flask 2010. palletsprojects.com [Online]
Available at: palletsprojects.com/p/flask/
[Accessed 18.09.2019].

Font Awesome 2019. fontawesome.com [Online]
Available at: fontawesome.com/
[Accessed 18.09.2019].

Visual Studio Code 2019. code.visualstudio.com [Online]
Available at: code.visualstudio.com
[Accessed 18.09.2019].

Stackoverflow 2019. stackoverflow.com [Online]
Available at: stackoverflow.com
[Accessed 18.09.2019].

# A. Anhang

## A.1 Projektantrag

## A.2 Eidesstattliche Erklärung des Prüflings

## A.3 Detaillierte Zeitplanung

## A.5 Gantt-Diagramm

## A.6 Verwendete Ressourcen

## A.7 Programmablaufplan

## A.8 Benutzeroberfläche