Oberstufenprojekt Herbst 2019
Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung
Dokumentation zur Projektarbeit

RFID Profil-Authentifizierung
für kabellose und automatisierte Steuerungen externe Endgeräte

Projektzeitraum 17.September 2019 bis 02.Oktober 2019

Prüfungsbewerber:
Dierk Zehe, Max Tietz, Daniel Beck, Justin Krause

# Abkürzungsverzeichnis

RFID	radio-frequency identification
WLAN
KNX
IoT
LON
# Begriffserklärung

Proof of Concept	bezeichnet das Prüfen eines Konzeptes bzw. eines Projektes sowie auch die Möglichkeit ob ein Großprojekt durchführbar ist oder nicht.
RFID

# 1. Einleitung
Dir Folgende Projektdokumentation beschreibt den Ablauf unseres IHK-Abschlussprojektes, welches wir im Rahmen unserer Ausbildung als Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung durchgeführt haben. Die Bearbeitung der Projekte findet an den Standorten Berufskolleg Technik und Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung in Siegen statt. Der von der IHK genehmigte und von Daniel Becks Ausbilder unterschriebene Projektantrag befindet sich im Anhang (A1 Projektantrag). Zudem ist im Anhang die Eidesstattliche Erklärung zu finden (A2 Eidesstattliche Erklärung des Prüflings), welche bestätigt, dass dieses Projekt selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt wurde.

## 1.1 Projektbeschreibung

## 1.2 Projektziel

Ziel des Projektes „RFID Profil-Authentifizierung für kabellose und automatisierte Steuerungen externe Endgeräte“ und damit auch Wunsch des Auftraggebers ist es, ein Proof of Concept für den kleine Geldbeutel zu erstellen. Mittels eines kostengünstigen Mikrocontrollers und RFID Leseeinheiten soll ein Paket geschnürt werden, welches die Marktlücke zwischen Highend Hausautomatisierern wie Gira entgegenstellt und eine einfache Erweiterbarkeit über WLAN und Bluetooth, so wie selbst erweiterbaren Schnittstellen (KNX, ModBUS, IoT oder LON) ermöglicht. RFID Profil-Authentifizierung soll für den Endverbraucher mittels einer Oberfläche bedienbar sein und aus dem Hauseigenen WLAN überall erreichbar sein.
## 1.3 Projektbegründung

## 1.4 Projektabgrenzung
Es werden mit einem RFID Chip lediglich Anwendungen auf einem anderen Endgerät angesteuert welche eine Aktion ausführen sollen.

## 1.5 Projektumfeld
Die Projektdurchführung findet in den Räumlichkeiten der Schulen Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung und Berufskolleg Technik statt. Diese stellen uns einen Internetzugang zu Verfügung, wobei Hard und Software eigenständig organisiert werden müssen.
## 1.6 Projektschnittstellen
Als Schnittstelle verwenden wir die sogenannte SPI Schnittstelle (Bild im Anhang A10 Schnittstelle) Da dies die kostengünstigst Variante für die Projektanforderung war. Genehmigt und Präsentiert wird das Projekt bei der radio frequency AG, ein Kleinunternehmen mit rund 20 Mitarbeitern. Anwender des Produkt werden die Mitarbeiter der radio frequency AG sein.

# 2. Projektplanung

## 2.1 Projektphasen

## 2.2 Ressourcenplanung
Für die Erstellung des Projektes werden 4 Rechner ( 2x EliteBook 8440p, Lenovo G70, MacBook 2017 Pro), ein Raspberry Pi 3 sowie ein Internetzugang benötigt.
## 2.3 Entwicklungsprozesse
Die Entwicklung erfolgte nach den Methoden der agilen Softwareentwicklung
2.4 Zeitplanung
Nach Angaben der IHK ist das Projekt im Zeitraum vom 17.09.2019 bis 02.10.2019 durchzuführen. In diesem Zeitraum wird Dienstags am Berufskolleg-Technik und Mittwochs am Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung gearbeitet.

Phase	Datum
Konzeption und Analyse	17.09.2019
Durchführung	18.09.2019 - 25.09.2019
Testing	01.10.2019
Nacharbeit	02.10.2019
Abschluss	02.10.2019

Am vorletzten Tag wird das ganze System auf Nutzerführung, Handhabbarkeit und Funktionalität geprüft. Der Folgetag wird dafür benutzt um Fehler zu beheben und das Projekt abschließend zu dokumentieren. Darüberhinaus werden 3 RFID Chips mit unterschiedlichen Programmabläufen beschrieben um diese am Präsentationstermin zu vorzustellen.

2.5 Personalplanung
Insgesamt haben an diesem Projekt 4 Personen gearbeitet wobei Daniel Beck als Projektleiter fungierte. Weitere Mitarbeiter waren Max Tietz, Dierk Zehe und Justin Krause. Eine Ausführliche Übersicht über die Personalkosten können im Anhang (A 11 Personalkosten) eingesehen werden.

# 3. Analysephase

## 3.1 Ist-Analyse

3.2 Nutzwertanalyse
Mittels der folgenden Matrix soll die Entscheidungsfindung für den zu nutzenden Rechenprozessor getroffen werden. Die Kriterien ergeben sich aus den für unser Projekt entscheidenden Faktoren und der Möglichkeit der langfristigen Erweiterbarkeit.

		Arduino			Raspberry Pi
Kriterien	Faktor	Bewertung	Punkte	Gesamtpunkte	Bewertung	Punkte	Gesamtpunkte
Kosten	10	30 €	10	100	33 €	9	90
USB-Anschluss	4	1 nur Input	5	20	2 I/O	10	40
HDMI-Anschluss	4	/	0	0	1	10	40
Arbeitsspeicher	3	0.002MB	5	15	512MB	10	30
Netzwerkanschluss	4	/	0	0	Ja	10	40
Betriebssystem	3	Arduino	5	15	Scratch	10	30
CPU	5	16 MHz	3	15	700 MHz	8	40
Speicher	5	32KB	1	5	SD-Karten Slot	10	50
Summe				170			360

Aufgrund der Auswertung der Matrix wird für das Projekt ein Raspberry Pi genutzt. Dieser hat den primären Vorteil das dieser über deutlich mehr Anschlüsse verfügt als der Arduino. Darüber hinaus ist dieser aufgrund des höheren Arbeitsspeichers und der CPU Taktrate deutlich schneller. Wenn man abschließend den Preis betrachtet liegt dieser nicht weit hinter dem günstigeren Arduino und da es sich um ein Proof of Concept handelt ist dieser noch im Rahmen.

## 3.3 Wirtschaftlichkeitsanalyse

### 3.3.1 Make or Buy-Entscheidung

### 3.3.2 Projektkosten

In der Folgenden Darstellung werden die durch das Projekt entstandenen Projektkosten aufgeführt und kalkuliert. Die Kalkulation ist in der unten Dargestellten Tabelle visualisiert. Es werden alle Hard- und Softwarekomponenten sowie das Personal für die Realisierung des Projektes aufgelistet. Die Kalkulation der Personalkosten wird Aufgrund der nicht erlaubten Veröffentlichung mit Stundensätzen durgeführt, die von der Personalabteilung vorgegeben sind. Der Stundensatz für Auszubildenden liegt bei 10€, der für vollwertige Mitarbeiter in der Höhe von 25€. Der Stundensatz der Ressourcennutzung wird pauschal bei einer Höhe von 40€. Außerdem wird jährlich Kosten in Höhe von 190€ für die Wartung und den Betreib Einen für die Wartung und den Betrieb des Webservers und zum anderen für die manuelle Eintragung der Telefondienste in die Datenbank durch einen EDV-Mitarbeiter veranschlagt.
Tabelle 1: Projektkosten
Vorgang	Mitarbeiter	Zeit	Personalkosten	Ressourcenbetrag	Gesamt
Entwicklung
Fachgespräch
Code-Review
Abnahme

### 3.3.3 Amortisationsdauer
Im folgenden Abschnitt wird ermittel, a wann sich das Projekt amortisiert hat. Dieser Wert dient der Beurteilung, ob und wann die Entwicklung des Projektes wirtschaftlich Sinn macht. Das Proof of Concept wird einmalig für 3000 € verkauft. Dadurch amortisiert sich das Projekt direkt bei dem Verkauf des Konzeptes.
# 4 Entwurfsphase

## 4.1 Datenmodell

4.2 Zielplattform
Das Projekt ist Plattform unabhängig gestaltet da Sprachen wie Python und JavaScript verwendet wurden welche auf allen Plattformen laufen.
4.2 Architekturdesign
Framework Bootstrap: Bootstrap ist ein Open-Source-Toolkit für die Entwicklung mit HTML, CSS und JS. Prototyping Ihrer Ideen oder Erstellung Ihrer gesamten App mit unseren Sass-Variablen und -Mixins, einem reaktionsschnellen Gridsystem, umfangreichen vorgefertigten Komponenten und leistungsstarken Plugins auf Basis von jQuery. (getbootstrap.com, 2019)
Dound
# 5. Entwicklungsphase

## 5.1 Implementierung der Benutzeroberfläche
Vor der Erstellung der Oberfläche wurden Mokups designet welche im Anhang (A 11 Mokups) zu finden sind. Anhand dieser Mokups wurde die Oberfläche entworfen welche ebenfalls im Anhang ( A12 Benutzeroberfläche) zu finden ist.

## 5.2 Müssen uns noch was ausdenken!!!!!

## 5.3 Datenbeschaffung

## 5.4 Einrichtung des Raspberry Pi

## 5.5 Datenbanktabellen anlegen

## 5.6 Verwenden Ressourcen

## 5.7 ??????

# 6. Testphase

# 7. Installation und Einrichtung

# 8. Dokumentation

Die Dokumentation wurde zum einen innerhalb des Codes mittels Kommentaren realisiert und zum andern wurde diese Projektdokumentation erstellt.

# 9. Fazit

## 9.1 Soll-Ist-Vergleich

## 9.2 Rückblick

## 9.3 Ausblick
In der Zukunft soll das Projekt noch um eine

10. Literaturverzeichnis
Bootstrap 2019. getbootstrap.com [Online]
Available at: getbootstrap.com
[Accessed 18.09.2019].

Flask 2010. palletsprojects.com [Online]
Available at: palletsprojects.com/p/flask/
[Accessed 18.09.2019].

Font Awesome 2019. fontawesome.com [Online]
Available at: fontawesome.com/
[Accessed 18.09.2019].

Visual Studio Code 2019. code.visualstudio.com [Online]
Available at: code.visualstudio.com
[Accessed 18.09.2019].

Stackoverflow 2019. stackoverflow.com [Online]
Available at: stackoverflow.com
[Accessed 18.09.2019].

# A. Anhang

## A.1 Projektantrag

## A.2 Eidesstattliche Erklärung des Prüflings

## A.3 Detaillierte Zeitplanung

## A.5 Gantt-Diagramm

## A.6 Verwendete Ressourcen

## A.7 Programmablaufplan

## A.8 Benutzeroberfläche

A.9